**Planificación de Proyecto**

**Iteración 1**

**InteFriends**

**Francisco Escobar**

**Lukas Maier**

**Ariel Marchant**

**09/05/2016**

**Ingeniería Web**

**Primera Iteración**

**Meta de la iteración: El usuario puede tener una cuenta con sus datos y acceder al sistema.**

**Miembros del equipo: 3 personas**

**Estimación: 8 horas semanales hombre por cada miembro del equipo.**

**Día de no disponibilidad: Domingo, Lunes, Miércoles y Sábado.**

1.- Como estudiante deseo poder registrarme a la red social para ser parte de ella.

Criterio de aceptación:

* Puedo registrarme a la red social, donde habrán campos los cuales me permitirán ingresar mis datos, que serán almacenados en la base de datos.
* Los campos son nombre, rut, email, contraseña, país, género y fecha de nacimiento son obligatorios, los campos teléfono, dirección, acerca de mí son opcionales.
* Solo puedo registrarme con el correo que me entrega la universidad ejemplo: [example@mail.pucv.cl](mailto:example@mail.pucv.cl).
* Me debe llegar un email a mi correo de la universidad parar poder confirmar mi registro.

Duración: 6 horas.

2.- Como estudiante deseo inicia y cerrar sesión en la red social para hacer uso de esta y abandonarla cuando yo quiera.

Criterio de aceptación:

* En la página de inicio, en el caso de que no esté conectado a la red social, podré ver el campo de nombre de usuario y contraseña y el botón de ingresar.
* Puedo llenar los campos mencionados para poder ingresar a la red social.
* Al apretar el botón de ingresar, se debe verificar si los datos ingresados son correctos o no.
* En el caso de que sean correctos puedo ingresar a la red social.
* Si estoy conectado, en cada página de la red social hay un botón que me permite cerrar mi sesión.

Duración: 6 horas.

3.- Como estudiante deseo tener un perfil que me identifique, con esto otras personas, registradas a la red social, podrán ver información acerca de mí y viceversa.

Criterio de aceptación:

* Puedo ingresar a mi perfil y al de otras personas donde veré información como nombre, apellido, sexo, país, ciudad, idioma, intereses.
* En el perfil tendré la opción de modificar todos mis datos, menos el email.

Duración: 6 horas.

4.- Como estudiante tengo la opción de elegir el idioma de la red social ya sea inglés o español para entender el contenido de esta.

Criterio de aceptación:

* Tengo acceso a opciones de cuenta, y existe una opción idiomas donde puedo elegir en que idioma se visualizará mi aplicación web.

Duración: 8 horas.

5.- Como estudiante deseo poder recuperar mi contraseña si llego a olvidarla, pidiéndole al sistema que me envié al correo de la universidad una nueva contraseña.

* En la página de inicio existe un link de ¿Olvidó su contraseña? Que me redirige a otra página que solicitará mi email de universidad.
* Si el email ingresado existe, recibiré un correo con la contraseña nueva que debo utilizar.

Duración: 4 horas.

**Tareas de cada historia de la primera iteración.**

Primera Tarea:

a) Creación de base de datos: 2 horas; Francisco Escobar.

b) Creación de formulario HTML y CSS: 2horas; Lukas Maier.

c) Funcionalidad PHP-SQL-Javascript: 2 horas; Ariel Marchant.

Segunda Tarea:

a) Creación de formulario HTML y CSS: 2 horas; Lukas Maier.

b) Funcionalidad Javascript-Ajax: 2 horas; Ariel Marchant.

c) Funcionalidad PHP-SQL: 2 horas; Francisco Escobar.

Tercera Tarea:

a) Creación de formulario HTML y CSS: 2 horas; Lukas Maier.

b) Funcionalidad Javascript-Ajax: 2 horas; Ariel Marchant.

c) Funcionalidad PHP-SQL: 2 horas; Francisco Escobar.

Cuarta Tarea:

1. Investigar sobre el tema: 3 horas; Francisco Escobar y Ariel Marchant.
2. Traducciones: 2 horas; Lukas Maier
3. Implementación: 3 horas; Francisco Escobar y Ariel Marchant.

Quinta tarea

1. Averiguar del tema: 1 horas; Francisco Escobar
2. Formulario HTML y CSS: 2 horas; Lukas Maier
3. Implementar funciones PHP, SQL y Javascript: 2 horas; Francisco Escobar y Ariel Marchant;

**Segunda Iteración**

1.- Como estudiante deseo ver que contactos están en línea para saber si puedo conversar con ellos de manera privada en el momento que uso la red social.

Duración: 10 horas.

2.- Como estudiante poseo un estado donde puedo describir como me siento y además indico mi disponibilidad, esto para que mis contactos o las personas que estén en la sala de chat en la que participo se percaten de mi disponibilidad y como me encuentro.

Duración: 10 horas.

3.- Como estudiante deseo poder agregar y eliminar contactos para poder comunicarme de manera privada con la gente a través de un chat.

Duración: 10 horas.

**Tercera Iteración**

1.- Como estudiante deseo poder entrar en un salón de chat grupal para comunicarme con otros estudiantes simultáneamente y socializar. Esta historia es épica

Duración: 15 horas.

2.- Como estudiante deseo crear salas de chat grupal, ya sea pública o privada, con alguna temática particular para poder relacionarme con otros estudiantes que tengan los mismos intereses. Esta historia es épica.

Duración 10 horas.

3.- Como estudiante deseo tener una opción que me permita conversar con alguien al azar para conocer distintas personas. Si quiero después lo puedo agregar a mis contactos. Tengo la opción de filtrar si quiero conocer solo a estudiantes de intercambio o solo estudiantes de la zona.

Duración: 10 horas.

4.- Como estudiante deseo enviar emoticones en todo tipo de mensajes para expresar mejor mis sentimientos.

Duración: 4 horas.